(附件一)

承諾書
本人承諾針對所主持「國科會開放軟體研發專案」之研究計畫，願意依照推動小組所規定之作業流程執行計畫(包含參與活動、繳交報告書等)，詳細內容如下：

	預 定 日 期
	進行事項
	附 註

	2013/8
	計畫主持人座談會
	計畫主持人參加

	2013/9~10
	「Light-Weight CMMI」研討會
	計畫主持人及所有參與計畫學生都需參加

(若已參加上年度課程者，本年度得免參加；未曾上過課者皆須參與)

	2013/9~10
	開放軟體鑄造場Open Foundry專案開發平台暨開放軟體授權說明會 
	

	2013/9~2014/7
	計畫執行過程，請使用開放軟體鑄造場所提供SVN系統進行專案管理
	專案管理紀錄列為執行成效之一

	2013/12
	繳交專案執行規劃與系統需求規格書
	依據推動小組規定之格式及規範撰寫

	2014/1
	期中進度審查
	所有整合型計畫皆需報告，個別型計畫則不用

	2014/6
	繳交系統測試報告書
	依據推動小組規定之格式及規範撰寫

	2014/7
	上傳計畫成果原始碼
	七月底前上傳至自由軟體鑄造廠

	2014/7
	繳交系統安裝使用手冊
	七月底前上傳至自由軟體鑄造廠

	2014/8
	「計畫成果發表會」
	現場展示與報告、評審委員進行評選

	2014/8~2014/10
	上傳計畫成果報告書至國科會
	依國科會規定上傳計畫成果報告書

	2014/8~2014/12
	參加國內外公開之技術展覽
	經評選之研究成果，於國科會指定之展覽展出並推廣技術


立同意書人簽 名　　　　　　　
中華民國    年    月    日
 (附件二)

外部機構合作確認書
	企業／機構名稱及地址
	

	成立時間
	

	員工人數及研發人員數
	

	主要產品或業務
	

	公司資本額
	

	雙方合作方式及擬投入之資源
	

	雙方合作內容及預期產出之規格
	

	成果運用及價值創造方式
	

	成果運用預定期程
	

	過去成果應用效益(雙方曾有合作案例者請填寫)
	

	企業／機構及負責人用印
	


 (附件三)

歷年執行成效

一、是否曾執行本專案計畫？□是   □否

二、若曾執行本專案計畫者，請提供下面各項資料：

1.是否在Open Foundry登錄專案，並提供原始碼：□是 □否

2.是否在其他開放軟體社群平台登錄專案，並提供原始碼：□是 □否

3.若有登錄專案者，其
專案名稱：_____________________________;被引用次數：共________次。(可依實際登錄的專案，提供多筆資料)
  4.其他資料：(可依實際成果自行增刪)
	項　目
	內　容

	成果技轉
	技移單位：

合作主題：

提供金額：

計畫年度：

計畫名稱：

	產學合作
	委託單位：

合作主題：

提供金額：

計畫年度：

計畫名稱：

	論文發表
	論文題目：

投稿單位：

計畫年度：

計畫名稱：

	軟體元件
	元件名稱：

下載次數：

應用情形：

計畫年度：

計畫名稱：

	技術服務
	服務對象：

衍生效益：

服務內寄：

服務年度：

計畫關聯性：

	競賽得獎
	競賽名稱：

作品名稱：

獲獎日期：

計畫年度：

計畫名稱：

	專利申請
	專利名稱：
發明人：
申請／核准日期：
申請／核准案號：

計畫年度：

計畫名稱：


簽 名　　　　　　　
中華民國    年    月    日
(附件四)

專利申請規劃與暫緩專案公開申請書
　　本計畫因擬為成果技術申請專利，為符合專利案件之新穎性與進步性原則，需在申請案成案前避免公開揭露相關成果，請准予本計畫於自由軟體鑄造場網路平台所登錄專案，於專利預計申請日前將專案的版本控制系統設為 member only，以免提早公開內容。計畫成果之開放軟體，在計畫執行期間，專案尚未公開前，將另行提供專案內容以供審核；於專利預計申請日後，即開放專案內容，並同意依OpenFoundry使用條款 ( http://www.openfoundry.org/terms-of-use )之規定，授權OpenFoundry使用。計畫於OpenFoundry開設專案時，應依實際需求選取必要之程式碼及圖文授權，以利後續專利、智財、技轉之權利歸屬認定。
　　專利申請規劃內容如下：

1. 預計可專利項目：(*須於計畫書中規劃相關技術之研發方向)
2. 預計申請日：(*預計向各國專利申請相關單位正式送件成案之日期，不得遲於本專案作業流程中，上傳計畫成果原始碼之規定日期半年；本日期並作為計畫於OpenFoundry上專案暫緩公開期限)
預計申請地區／國別：





預計申請日：




計畫執行單位 　　　　　　　　　
計畫主持人 簽名　　　　　　　　　
中華民國    年    月    日
